## Slide 1: 进度报告
Mirjam Nilsson

## Slide 2: 状态摘要
项目在交付进度中
交付日期为第 3 季度末
估算成本 14,000 美元
项目将在第四季度 Contoso 更新后交付
  Contoso 交付日期为 20xx 年 7 月

## Slide 3: 进度
日程影响
障碍
投资者计划在第四季度看到该项目交付。
延迟交付将会推迟未来进一步项目的资金支持。
关键职位人手不足
用于完成项目的工具随机离线

## Slide 4: 注意领域
自上次更新以来的延迟
产品库存的仓库问题
软件维护推迟了产品更新
了解
产品库存延迟正在影响我们的进展
由于库存是根据去年的预测订购的，因此延误是没有预料到的。
如果需要讨论问题，请直接将客户转接给管理层。

## Slide 5: 日程安排
关键日期
第 3 季度产品发布
Contoso 更新在第 4 季度发布
有关详细日程安排，请参阅管理
注释：请确保你熟悉日程安排的详细信息

## Slide 6: 可交付结果
主要的关键可交付结果
产品发布
软件更新
新闻发布
印刷资料
信心评级
5/5 确信我们将按计划完成项目

## Slide 7: 成本
成本预算
项目的预算为 14,000 美元
主要资金来源于天使投资人
成本超支
超出预算 2000 美元
解决与员工沟通的障碍，讨论未来预算问题
项目可以根据计划和当前预测保持在预算之内。

## Slide 8: 刊
已解决的技术问题
创建了离线工作模式以防止 延迟。
项目中可疑的技术依赖
软件将继续崩溃
离线工作并在服务器恢复在线时保存更新
需要解决的重要技术问题
用于运行产品测试的软件工具

## Slide 9: 资源
项目资源
客户需要什么
所有员工都在努力推进项目时间
雇用供应商帮助完成项目
如果想要雇佣更多员工，则需要更多资金 在将来提供帮助的同事
客户希望其产品能够高效运作 以便他们可以在远程工作时继续与员工沟通

## Slide 10: 下次复查目标
下次复查日期：20XX 年 7 月
检查仓库更新
修复软件问题
完成解决方案的起草
解决预算问题
下一次审查的目标
Mirjam Nilsson 将在下次会议前解决并达成目标
行动计划回顾

## Slide 11: 谢谢你
Mirjam Nilsson
  206-555-0146
  mirjam@contoso.com
  www.contoso.com